АДМИНИСТРАЦИЯ САНДОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОСТРОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                         КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| от «06» сентября 2019 года № 36 О внесении изменений в постановление администрации Сандогорского сельского поселения от 19.04.2019г № 20 «Об утверждении муниципальной программы «Реконструкция (строительство) и ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог общего пользования местного значения Сандогорского сельского поселения на 2019-2030 гг.» | с.Сандогора |
| --- | --- |

В целях развития автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального  образования Сандогорское сельское поселение Костромского муниципального района Костромской области в 2019 году, руководствуясь Федеральным законом от 10 декабря 1995 года  № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 08 ноября 2007 года  № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в рамках реализации мероприятии государственной программы Костромской области «Развитие автомобильных дорог Костромской области», подпрограммы № 1 «Дорожное хозяйство муниципального образования Сандогорское сельское поселение муниципального образования Костромской муниципальный район Костромской области на 2016-2020 годы» муниципальной программы «Устойчивое развитие муниципального образования Сандогорское сельское поселение муниципального образования Костромской муниципальный район Костромской области на 2016-2020 годы» администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в постановление от 19.04.2019 г. № 20 «Об утверждении муниципальной программы «Реконструкция (строительство) и ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог общего пользования местного значения Сандогорского сельского поселения на 2019-2030 гг.» следующие изменения:

## 1) Паспорт муниципальной программы «Реконструкция (строительство) и ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог общего пользования местного значения Сандогорского сельского поселения на 2019-2030 гг.» изложить в следующей редакции:

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Реконструкция (строительство) и ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог общего пользования местного значения Сандогорского сельского поселения на 2019-2030 гг.» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы (наименование, номер и дата правового акта) | Приказ Министерства транспорта Российской Федерации № 150 от 27.08.2009 г. «О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог» |
| Заказчик | Администрация Сандогорского сельского поселения |
| Разработчик | Администрация Сандогорского сельского поселения |
| Цель Программы | Повышение эффективности и безопасности функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечение социально-экономических интересов муниципального образования, создание условий для устойчивого развития муниципального образования и улучшение условий жизни населения Проведение кадастровых работ и поставить на кадастровый учет |
| Задачи Программы | Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения; Приведение улично-дорожной сети в соответствие с требованиями норм и технических регламентов; Провести кадастровые работы по дорогам и поставить на кадастровый учет |
| Обоснование Программы: | Социально-экономическое развитие Сандогорского сельского поселения во многом сдерживается неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием и недостаточным уровнем развития автомобильных дорог общего пользования. В создавшейся ситуации необходимо принять меры по качественному изменению состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Сандогорского сельского поселения |
| Сроки реализации Программы | 2019-2030 год |
| Объемы и источники финансирования Программы | Финансирование программы осуществляется за счет средств дорожного фонда Костромской области и бюджета Сандогорского сельского поселения. Проведение кадастровых работ и поставить на кадастровый учет 20,00 тыс.руб. за 1 километр дороги. Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программы, составляет 684446,48 тыс. руб. Предполагаемые поступления субсидий за счёт средств Федерального бюджета, в том числе с твердым покрытием до населенных пунктов, в Сандогорском сельском поселении: 2019-2030 – 377793,9805 тыс. рублей (55%); Предполагаемые поступления субсидий за счёт средств Областного бюджета, в том числе с твердым покрытием до населенных пунктов, в Сандогорском сельском поселении: 2019-2030 – 271798,934 тыс. рублей (40 %); Предполагаемые поступления субсидий за счёт средств Местного бюджета, в том числе с твердым покрытием до населенных пунктов, в Сандогорском сельском поселении: - в том числе межевание – 405,4 тыс.рублей 2019-2030 – 34346,9955 тыс. рублей (5 %); - в том числе 1400,00 тыс. рублей Проектирование дороги Сандогора- Пустынь (участок Сандогора-Молчанова протяженностью 2,9км 1400тыс. руб. 5% собственные (70,00 тыс. рублей) 95% финансирование Областного бюджета (1330,00 тыс. рублей) |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Сандогорском сельском поселении, составит 28,1605 км. Проведение программы позволит улучшить состояние автомобильных дорог Прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодовой связью с сетью автодорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием |
| Показатели эффективности Программы | Оценка эффективности Программы определяется на основе социально-экономического, экологического и транспортного эффекта от реализации Программы. Транспортный эффект заключается в экономии затрат на эксплуатацию транспортных средств, уменьшении рисков дорожно-транспортных происшествий, повышении комфортности движения. Реализация Программы будет способствовать улучшению технико-эксплуатационного состояния дорог Сандогорского сельского поселения, возможному росту экономической активности, улучшению условий жизни населения на территории муниципального образования Сандогорское сельское поселение и позволит сократить протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения с гравийно-песчаным покрытием, не соответствующих нормативным требованиям к транспортным показателям. |
| Контроль за реализацией Программы | Контроль за реализацией программы осуществляется администрацией муниципального образования Сандогорское сельское поселение Костромского муниципального района Костромской области |

2) Приложение №1 изложить в новой редакции.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Сандогорского сельского  поселения и вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением возложить на главу Сандогорского сельского поселения.

Глава Сандогорского

сельского поселения                                    	                         А.А.Нургазизов

Приложение №1

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования Сандогорское сельское поселение Костромского муниципального района

Костромской области

| № п/п | Наименование | Планируемый год участия в программе | Протяженность, км | Межевание (за счет средств местного бюджета) тыс. рублей | Сведения об объемах финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей). | За счет средств областного бюджета (тыс. рублей) | За счет средств местного бюджета (тыс. рублей) | За счет средств федерального бюджета (тыс. рублей) |
| 1 | Реализация мероприятия устойчивое развитие сельских территорий: Реконструкция подъезда к МКОУ «Мисковская средняя общеобразовательная школа» в н.п. Мисково Сандогорского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области» | 2019 | 1,17 | 23,40 | 28953,00 | 10834,17 | 1447,65 | 16671,18 |
| 2 | Проектирование дороги с.Сандогора- д.Пустынь (участок с.Сандогора-д.Молчаново) «Реконструкция подъезда к крестьянско-фермерскому хозяйству И.К.Павлова в д.Молчаново Сандогорского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области» | 2019 | 2,832 |  | 1400,00 | 1330,00 | 70,00 | - |
| 3 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, подъезд к с. Сандогора и дороги внутри населенного пункта по улицам: Центральная от д.№33 до д.№47, ул. Заречная, ул.Молодежная, ул. Новый- Починок, ул.Дворище | 2020-2021 | 4,3 | 86,00 | 161000,00 | 64400,00 | 8050,00 | 88550,00 |
| 4 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, подъезд к с. Фоминское и дороги внутри населенного пункта по улицам: Дорожная, Меленки, Неупокоево | 2022-2023 | 3 | 60,00 | 109000,00 | 41800,00 | 5600,00 | 61600,00 |
| 5 | Ремонт автомобильной в поселке Мисково (ул.Пушкина, ул.Транспортная, ул.Песочная, ул. Береговая, пер.Школьный, ул.Торфяная, пер.Лесной) | 2024-2025 | 2,6 | 52,00 | 97000,00 | 38800,00 | 4850,00 | 53350,00 |
| 6 | Ремонт автомобильной дороги общего Пользования местного значения в д. Орлово Сандогорского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области | 2026 | 1,1 | 22,00 | 27300,00 | 10920 | 1365,00 | 15015,00 |
| 7 | Ремонт автомобильной дороги общего Пользования местного значения в хут. Заозерье Сандогорского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области | 2027 | 0,5 | 10,00 | 3000,00 | 1200,00 | 150,00 | 1650,00 |
| 8 | Ремонт автомобильной дороги общего Пользования местного значения Подъезд до зернотока д.Починок – Чапков Сандогорского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области | 2027 | 0,6 | 12 | 3500,00 | 1400,00 | 175,00 | 1925,00 |
| 9 | Ремонт автомобильной дороги общего Пользования местного значения в д. Молчаново Сандогорского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области | 2028 | 0,5 | 10,00 | 3000,00 | 1200,00 | 150,00 | 1650,00 |
| 10 | Ремонт автомобильной дороги общего Пользования местного значения в д. Пустынь Сандогорского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области | 2028 | 1,1 | 22,00 | 27300,00 | 10920 | 1365,00 | 15015,00 |
| 11 | Ремонт автомобильной дороги общего Пользования местного значения в д. Шода Сандогорского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области | 2029 | 1,4 | 28,00 | 34700,00 | 13880,00 | 1735,00 | 19085,00 |
| 12 | Ремонт автомобильной дороги общего Пользования местного значения в д.Нукша Сандогорского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области | 2029 | 0,5 | 10,00 | 3000,00 | 1200,00 | 150,00 | 1650,00 |
| 13 | Ремонт автомобильной дороги общего Пользования местного значения в д.Подольново Сандогорского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области | 2029 | 0,6 | 12,00 | 3500,00 | 1400,00 | 175,00 | 1925,00 |
| 14 | Ремонт автомобильной дороги общего Пользования местного значения в д. Фефелово Сандогорского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области | 2030 | 0,5 | 10,00 | 3000,00 | 1200,00 | 150,00 | 1650,00 |
| 15 | Ремонт автомобильной дороги общего Пользования местного значения в д. Пестенька Сандогорского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области | 2030 | 0,6 | 12,00 | 3500,00 | 1400,00 | 175,00 | 1925,00 |
| 16 | Ремонт автомобильной дороги общего Пользования местного значения в д. Ямково Сандогорского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области | 2030 | 1,8 | 36,00 | 44600,00 | 17840,00 | 2230,00 | 24530,00 |
| 17 | Объект капитального строительства «Строительство автомобильной дороги к предприятию ООО Кремь» в Костромском районе Костромской области | 2020 | 2,2265 | - | 63708,25 | 25483,30 | 3185,4125 | 35039,5375 |
| 18 | «Реконструкция подъезда к крестьянско-фермерскому хозяйству И.К.Павлова в д.Молчаново Сандогорского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области» | 2020 | 2,832 | 56,64 | 66478,66 | 26591,464 | 3323,933 | 36563,263 |
|  | Итого: |  | 23,17 | 405,40 | 553821,54 | 220498,62 | 27841,07 | 305481,85 |