АДМИНИСТРАЦИЯ САНДОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОСТРОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 апреля 2019 года № 19                                                           с. Сандогора

# Об утверждении муниципальной программы

# "Модернизация и ремонт объектов уличного освещения

# Сандогорского сельского поселения

# Костромского муниципального района

# Костромской области на 2019-2030 годы"

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (с изменениями от 8 мая; 27 июля 2010 года) администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную Программу "Модернизация и ремонт объектов уличного освещения Сандогорского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области на 2019-2030 годы" (Приложение).

2. Настоящее Постановление подлежит размещению на сайте Сандогорского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу Сандогорского сельского поселения.

Глава Сандогорского

сельского поселения                                                          А.А. Нургазизов

## Приложение

к Постановлению администрации

Сандогорского сельского поселения

от 19.04.2019 г. № 19

### Паспорт Программы

| 1. | Наименование муниципальной Программы | Муниципальная программа "Модернизация и ремонт объектов уличного освещения Сандогорского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области на 2019-2020 годы" |
| --- | --- | --- |
| 2. | Цель муниципальной Программы | Повышение качества и эффективности наружного освещения Сандогорского сельского поселения |
| 3. | Задачи муниципальной Программы | 1. Качественная и эффективная работа линии уличного освещения Сандогорского сельского поселения; 2. Оптимизация расходов бюджетных средств по содержанию уличного освещения; 3. Повышение надежности и долговечности работы сетей наружного освещения; 4. Повышение уровня безопасности жителей в вечерние часы; 5. Повышение деловой активности жителей Сандогорского сельского поселения в вечерние часы |
| 4. | Заказчик муниципальной Программы | Администрация Сандогорского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области |
| 5. | Срок реализации муниципальной Программы | 2019-2020 годы |
| 6. | Исполнитель муниципальной Программы | Администрация Сандогорского сельского поселения, организации, привлекаемые на конкурсной основе |
| 7. | Источник финансирования муниципальной Программы | Бюджет Сандогорского сельского поселения 1 079,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год – 170,00 тыс. руб. 2020 год – 98,00 тыс. руб. 2021 год – 98,00 тыс. руб. 2022 год – 74,00 тыс. руб. 2023 год – 74,00 тыс. руб. 2024 год – 66,5 тыс. руб. 2025 год – 66,5 тыс. руб. 2026 год - 59,00 тыс. руб. 2027 год – 59,00 тыс. руб. 2028 год – 77,00 тыс. руб. 2029 год – 113,00 тыс. руб. 2030 год – 124,00 тыс. руб. |

Введение

Муниципальная Программа "Модернизация и ремонт объектов уличного освещения Сандогорского сельского поселения на 2019-2030 годы" разработана на основании Федерального Закона от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации", Федерального Закона от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности".

Содержание проблемы и обеспечение необходимости ее решения программными методами

Сельское поселение расположено на площади 505 км2; на данной территории расположены 18 населенных пункта, где проживает около 1 597 жителей. В летние месяцы количество жителей многократно увеличивается за счет приезжающих дачников и гостей.

Необходимость ускорения развития и ремонта уличного освещения территории Сандогорского сельского поселения вызвана значительным ростом автомобильного транспорта, повышением интенсивности его движения, ростом деловой и досуговой активности в вечерние часы. Освещение территории Сандогорского сельского поселения, соответствующее возрастающим к нему требованиям, способствует обеспечению важнейшего права человека на безопасность и комфортность проживания, снижению количества дорожно-транспортных происшествий и нарушения общественного порядка, формированию привлекательного облика поселков Сандогорского сельского поселения.

Кроме того, в связи с появившейся на рынке электротехнической продукции нового поколения с улучшенными энергосберегающими светотехническими характеристиками необходима замена существующих светильников на светильники с лампами ДНаТ (дуговая натриевая трубчатая лампа высокого давления). Внедрение передовых материалов и технологий значительно снизит затраты на эксплуатацию, повысит надежность и качество работы сети наружного освещения.

Цель и задачи Программы

Целью Программы является повышение качества и эффективности наружного освещения Сандогорского сельского поселения.

Основными задачами Программы являются:

- реконструкция сетей и установок наружного освещения с применением прогрессивных технологий;

- снижение эксплуатационных расходов, в том числе за счет энергоэкономичности установок наружного освещения;

- увеличение количества освещаемых территорий.

Мероприятия программы

Выбор типа светильников, их шага в зависимости от нормируемой средней яркости, освещенности покрытия улиц;

- Использование более эффективных светильников типа желтых консольных уличных (ЖКУ), желтых торшерных уличных (ЖТУ), отказ от светильников с лампами накаливания;

- Ремонт воздушных линий с использованием самонесущего изолированного провода (СИП).

- Установка приборов управления линиями уличного освещения.

Основанное ресурсное обеспечение Программы

Источником финансирования Программы являются средства местного бюджета на 2019-2030 годы в размере 1 079,00 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 170,00 тыс. руб.
2020 год – 98,00 тыс. руб.
2021 год – 98,00 тыс. руб.

2022 год – 74,00 тыс. руб.

2023 год – 74,00 тыс. руб.

2024 год – 66,5 тыс. руб.

2025 год – 66,5 тыс. руб.

2026 год -59,00 тыс. руб.

2027 год – 59,00 тыс. руб.

2028 год – 77,00 тыс. руб.

2029 год – 113,00 тыс. руб.

2030 год – 124,00 тыс. руб.

Объем финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению.

Прогноз ожидаемых результатов Программы

Программа предусматривает установку нового и замену существующего физически и морально устаревшего оборудования наружного освещения на современное.

Ее реализация обеспечивает:

- качественное и эффективное освещение территорий Сандогорского сельского поселения;

- оптимизацию расходов бюджетных средств на содержание уличного освещения;

- повышение энергоресурсоэффективности систем наружного освещения;

- повышение надежности и долговечности работы сетей наружного освещения.

Механизм реализации Программы

Реализация Программы будет осуществляться организациями и предприятиями согласно заключенных контрактов с Администрацией Сандогорского сельского поселения на основании Федерального Закона от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Приложение № 1

К муниципальной программе

«Модернизация и ремонт объектов уличного освещения

Сандогорского сельского поселения

Костромского муниципального района

Костромской области на 2019-2030 годы»

| № п/п | Наименование | Плани руемый год участия в програм ме | Протяженность, км | Количество столбов (расстоя ние между которыми 40 м.) | Необходи мое кол-во светильни ков (светиль ники располо жены через 1 столб) | Объем финансирования Сандогорского сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация и ремонт объектов уличного освещения подъезда к МКОУ «Мисковская средняя общеобразовательная школа» в н.п. Мисково Сандогорского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области» | 2019 | 1,17 | 29 | 15 | 45 000,00 |
| 2 | Модернизация и ремонт объектов уличного освещения Сандогора- Пустынь (участок Сандогора-Молчанова) | 2019 | 2,9 | 72 | 36 | 108 000,00 |
| 3 | Модернизация и ремонт объектов уличного освещения, подъезд к с. Сандогора и дороги внутри населенного пункта по улицам: Центральная от д.№33 до д.№47, ул. Заречная, ул.Молодежная, ул. Новый- Починок, ул.Дворище | 2020-2021 | 4,3 | 107 | 54 | 162 000,00 |
| 4 | Модернизация и ремонт объектов уличного освещения, подъезд к с. Фоминское и дороги внутри населенного пункта по улицам: Дорожная, Меленки, Неупокоево | 2022-2023 | 3 | 75 | 38 | 114 000,00 |
| 5 | Модернизация и ремонт объектов уличного освещения в поселке Мисково (ул.Пушкина, ул.Транспортная, ул.Песочная, ул. Береговая, пер.Школьный, ул.Торфяная, пер.Лесной) | 2024-2025 | 2,6 | 65 | 33 | 99 000,00 |
| 6 | Модернизация и ремонт объектов уличного освещения в д. Орлово Сандогорского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области | 2026 | 1,1 | 27 | 14 | 42 000,00 |
| 7 | Модернизация и ремонт объектов уличного освещения в хут. Заозерье Сандогорского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области | 2027 | 0,5 | 12 | 6 | 18 000,00 |
| 8 | Модернизация и ремонт объектов уличного освещения подъезд до зернотока д.Починок – Чапков Сандогорского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области | 2027 | 0,6 | 15 | 8 | 24 000,00 |
| 9 | Модернизация и ремонт объектов уличного освещения в д. Молчаново Сандогорского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области | 2028 | 0,5 | 12 | 6 | 18 000,00 |
| 10 | Модернизация и ремонт объектов уличного освещения в д. Пустынь Сандогорского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области | 2028 | 1,1 | 27 | 14 | 42 000,00 |
| 11 | Модернизация и ремонт объектов уличного освещения в д. Шода Сандогорского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области | 2029 | 1,4 | 35 | 18 | 54 000,00 |
| 12 | Модернизация и ремонт объектов уличного освещения в д.Нукша Сандогорского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области | 2029 | 0,5 | 12 | 6 | 18 000,00 |
| 13 | Модернизация и ремонт объектов уличного освещения в д.Подольново Сандогорского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области | 2029 | 0,6 | 15 | 8 | 24 000,00 |
| 14 | Модернизация и ремонт объектов уличного освещения в д. Фефелово Сандогорского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области | 2030 | 0,5 | 12 | 6 | 18 000,00 |
| 15 | Модернизация и ремонт объектов уличного освещения в д. Пестенька Сандогорского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области | 2030 | 0,6 | 15 | 8 | 24 000,00 |
| 16 | Модернизация и ремонт объектов уличного освещения в д. Ямково Сандогорского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области | 2030 | 1,8 | 45 | 23 | 69 000,00 |
|  |  | Планируемый год участия в программе | Необходимое количество для модернизации | Объем финансирования Сандогорского сельского поселения |
| 17 | Замена старых и установка новых приборов учета | 2019-2030 | 25 | 200 000,00 |
|  | Итого: |  | 23,17 | 575 | 293 | 1 079 000,00 |