АДМИНИСТРАЦИЯ САНДОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОСТРОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 03 июля 2017 года № 23/I - Р                                                                с. Сандогора

| О подготовке к отопительному периоду 2017-2018 годов |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь  Приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», в целях своевременного выполнения мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2017-2018 годов:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2017-2018 годов (Приложение № 1).

2. Утвердить состав комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов (Приложение № 2).

3. Утвердить программу проверки готовности потребителей, теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду 2017-2018 годов (Приложение № 3).

4. В срок до 15 сентября 2017 года оформить паспорт готовности Сандогорского сельского поселения к отопительному периоду 2017-2018 годов.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

6. Настоящее распоряжение вступает  в силу с момента подписания.

Глава администрации Сандогорского

сельского поселения                                                                                  А.А. Нургазизов

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Сандогорского сельского поселения

от  03.07.2017 № 23/I-Р

План

мероприятий по подготовке к отопительному периоду

2017-2018 годов

| № п/п | Мероприятие | Сроки выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение осмотра МКД | Июнь, сентябрь 2017 года | Администрация Сандогорского сельского поселения |
| 2 | Реализация предзимних регламентных работ | Июнь-сентябрь 2017 года | МУП «Коммунсервис» Костромского района, старшие по МКД, администрация Сандогорского сельского поселения |
| 3 | Оформление паспортов готовности МКД | Июнь-август 2017 года | Администрация Сандогорского сельского поселения |
| 4 | Направление паспортов готовности в ГЖИ | Июль-сентябрь 2017 года | Администрация Сандогорского сельского поселения |
| 5 | Проверка готовности теплоснабжающей организации МУП «Коммунсервис» и потребителей тепла к отопительному периоду | Август-сентябрь 2017 года | Администрация Сандогорского сельского поселения |
| 6 | Оформление паспорта готовности Сандогорского сельского поселения | Август-сентябрь 2017 года | Администрация Сандогорского сельского поселения |

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Сандогорского сельского поселения

от  03.07.2017 № 23/I-Р

Состав

комиссии по проверке готовности   к отопительному периоду

2017-2018 годов

| 1. 2. | Нургазизов А.А. Беляев В.Ю. | - - | Глава Сандогорского сельского поселения, председатель комиссии Ведущий специалист администрации Сандогорского сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. 4. | Рабцевич С.Н. Набиев Н.А.. | - - | Специалист администрации Ведущий специалист администрации Сандогорского сельского поселения |
| 3. | Бакалкин А.П. | - | мастер котельной МУП «Коммунсервис» с. Сандогора, с. Фоминское, (по согласованию) |
| 4. | Ушанов А.В. |  | мастер котельной МУП «Коммунсервис» п. Мисково, (по согласованию) |

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением администрации

Сандогорского сельского поселения

от  03.07.2017 № 23/I-Р

Программа

проверки готовности потребителей, теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду 2017-2018 годов

| № п/п | Объект проверки | Срок проведения проверки | Проверяемые документы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКД с. Сандогора, с. Фоминское, п. Мисково в соответствии с выданными предписаниями | 14-25 августа 2017 года | п.13 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 |
| 2 | Теплоснабжающая и теплосетевая организация МУП «Коммунсервис» Костромского района | 28-31 августа 2017 года |  |
| 4 | Учреждения и организации | 28-31 августа 2017 года |  |

Перечень теплоснабжающих, теплосетевых организаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения на территории Сандогорского сельского поселения

1. МУП «Коммунсервис» администрации Костромского района;

Перечень потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду

1. Многоквартирные дома с. Сандогора, находящиеся в непосредственном управлении:

- ул. Молодёжная, дд. 1, 2, 3, 4, 5, 6,

2. Многоквартирные дома с. Фоминское, находящиеся в непосредственном управлении:

- ул. Дорожная, дд. 1, 2, 3, 4,

3. Многоквартирные дома п. Мисково, находящиеся в непосредственном управлении:

- ул. Некрасова, дд. 4,5,7,8,10,11,13,14,15,16,17,18

- ул. Пушкина, дд. 1,1а,1б.

- ул. Песочная, дд. 2,3,4,5,6

- пер. Школьный, дд. 1,2

-ул. Транспортная, дд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Ул. Лесничество, дд. 1, 2, 3, 4

2. Учреждения  и организации:

МКУК Мисковский Дом культуры,

МКУК Сандогорский сельский Дом культуры

МКОУ Костромского муниципального района Костромской области «Мисковская средняя общеобразовательная школа»,

администрация Сандогорского сельского поселения,

детский сад п. Мисково.