АДМИНИСТРАЦИЯ САНДОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОСТРОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 10 марта 2022 года № 1- р                                                           с. Сандогора

| О проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на период весеннего половодья 2022 года |  |
| --- | --- |

В целях своевременной подготовки органов управления, сил и средств Сандогорского сельского поселения к весеннему половодью, а также безаварийного пропуска паводковых вод, недопущения гибели людей, обеспечения сохранности жилых и общественных зданий, мостов, дорог, водопропускных труб и других материальных ценностей в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», распоряжением администрации Костромской области № 29-ра от 17 февраля 2022 г «Об организации безаварийного пропуска весеннего половодья и всесезонных паводков на территории Костромской области в 2022 году», распоряжением администрации Костромского муниципального района №247-р от 04 марта 2022г «Об организации пропуска паводковых вод в период весеннего половодья 2022 года»:

1. Утвердить план мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на период весеннего половодья (Приложение № 1).

2. Для выполнения неотложных противопаводковых мероприятий при необходимости привлекать силы и средства предприятий и организаций независимо от их организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности (Приложение № 2).

3. Общее руководство по организации и контролю по выполнению мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на период весеннего половодья возлагаю на себя.

| Глава Сандогорского сельского поселения |  | А.А. Нургазизов |
| --- | --- | --- |

|  | Приложение № 1 к распоряжению главы администрации Сандогорского сельского поселения от 10.03.2022 № 1-Р |
| --- | --- |

План мероприятий по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций на период весеннего половодья 2022 г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Организовать завоз продуктов питания, медикаментов в н.п. Шода, Пустынь, Колгора | до 01.04.2022 г. | Набиев Н.А. | 8-920-391-66-01 |
| 2. | Организовать очистку от снега водопропускных труб | до 25.03.2021 г. | Набиев Н.А. | 8-920-391-66-01 |
| 3. | Создать три спасательные группы из владельцев моторных лодок для эвакуации людей в случае необходимости. Обеспечить ГСМ. | до 25.03.2021 г. | Набиев Н.А. | 8-920-391-66-01 |
|  | д. Пустынь – 3 лодки |  | старший: Суханов Д.А., Лехкодумов В.Н. Пророков С.П. | 8-960-747-33-80 8-915-914-70-41 8-910-955-69-91 |
|  | д. Колгора – 3 лодки |  | старший: Турыгин А.А., Павлов И.К. Васильев А.Ю. | 8-920-393-58-08 8-930-383-68-49 8-910-660-29-57 Автомобиль ГАЗ - 66 Сандогорского охотфилиала КГООХ, ЛОСЬ-6 СПК «СОХА» |
|  | д. Шода – 4 лодки |  | Артемьев А.М. Григорьев В.Ф. Виноградов А.И. Малков В.В. | 8-920-385-78-82 8-906-524-69-68 8-905-152-17-70 8-920-387-77-88 |
|  | д. Подольново |  | Горячев В.И. | 8-929-093-83-06 |
| 4. | Организовать посты наблюдения за состоянием режима паводкоопасных рек: | с начала половодья |  |  |
|  | с. Сандогора |  | Набиев Н.А. | 8-920-391-66-01 |
|  | д. Колгора |  | Васильев А.Ю. | 8-910-660-29-57 |
|  | д. Пустынь |  | Суханов Д.А. | 8-960-747-33-80 |
|  | д. Шода |  | Артемьев А.М. | 8-920-385-78-82 |
| 5. | Организовать круглосуточное дежурство специалистов администрации сельского поселения | по распоряжению | Нургазизов А.А. | 8-960-748-70-21 |
| 6. | Установить места для размещения эвакуируемого населения: из н.п. Пустынь, Колгора, Шода – здание школы п. Мисково | по необходимости | Зам. директора школы по АХЧ Тарасова Т.А. | 89203834060 |
| 7. | Создать группу по оказанию медицинской помощи населению, пострадавшему при половодье (по согласованию с ОГБУЗ «Окружная больница Костромского округа № 2») | до 01.04.2021 г. | Набиев Н.А. | 8-920-391-66-01 |

|  | Приложение № 2 к распоряжению главы администрации Сандогорского сельского поселения от 10.03.2022 № 1-Р |
| --- | --- |

Расчёт

выделения техники и личного состава для обеспечения проведения работ

по очистке гидротехнических сооружений и при возникновении ЧС

| Кто выделяет | Наименование техники | Количество личного состава (человек) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Администрация Сандогорского сельского поселения | Экскаватор | 2 |
| МУП «Коммунсервис» | Экскаватор ЮМЗ Трактор Т–150 с бульдозерной лопатой | 5 |
| ОАО «Костромарегионторф» | Погрузчик | 2 |
| ООО «Кремь» | МТЗ 82 с прицепом | 4 |
| КФХ Василенький Е.М. | ДТ-75 (бульдозер) |  |
| Сандогорский филиал КГООХ | ГАЗ – 66 | 3 |
| Мисковский филиал КГООХ | ГАЗ - 66 | 3 |