АДМИНИСТРАЦИЯ САНДОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОСТРОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02 апреля 2025 года №26                                                                          с. Сандогора

О проведении работ по санитарной очистке

и благоустройству территории Сандогорского

сельского поселения в 2025 году.

В целях обеспечения санитарного содержания и благоустройства территории Сандогорского сельского поселения, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, обусловленных воздействием на человека факторов среды обитания и руководствуясь п.9 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.2 ст.7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды, п.2 ст.8 Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Законом Костромской области от 21.07.2008 № 352-4-ЗКО «Кодекс Костромской области об административных правонарушениях», Уставом муниципального образования Сандогорское сельское поселение Костромского муниципального района Костромской области, «Правилами благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования Сандогорское сельское поселение Костромского муниципального района Костромской области», утвержденными решением Совета депутатов Сандогорского сельского поселения 30.03.2016 № 9, администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории сельского поселения (Приложение № 1).

2. Утвердить состав организационно-контрольной комиссии по санитарной очистке и благоустройству (Приложение № 2).

3. Закрепить границы территорий для проведения санитарной очистки и благоустройства (Приложение № 3).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сандогорского

сельского поселения                                                                                  А.А. Нургазизов

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

от 08.04.2024 года № 27

| п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответствен ный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение весеннего и осеннего месячников по санитарной очистке и благоустройству населённых пунктов и территорий, прилегающих к ним | 15.04 -15.05 15.09 -15.10 | Руководители ТОС, учреждений, старосты, старшие МКД, население |
| 2. | Информирование руководителей хозяйств, учреждений, организаций независимо от форм собственности, владельцев домов, находящихся на территории поселения, о проведении месячников по санитарной очистке и благоустройству и об ответственности за несоблюдение установленных правил. | до 10.04 до 09.09 | Набиев Н.А., |
| 3. | Проведение руководителями учреждений, организаций, предприятий торговли субботников по уборке от мусора закреплённых территорий | начиная с 15.04. | Руководители учреждений, организаций |
| 4. | Организация работ по благоустройству территорий муниципальных бюджетных учреждений (уборка мусора, посадка древесно-кустарниковой растительности, разбивка клумб) | 18.04-31.05., 09.09-31.10. | Директор МКОУ Мисковская средняя школа, директора СДК |
| 5 | Обеспечение организации вывоза собранного мусора на полигоны для твёрдых бытовых отходов | в течение всего периода | Набиев Н.А. |
| 6 | Обязать владельцев уличной торговли проводить уборку территории после каждого выезда | постоянно | Глава с/поселения, Набиев Н.А. |
| 7 | Рекомендовать владельцам домов, принадлежащих гражданам на правах частной собственности, привести в надлежащее состояние личные подворья и прилегающую территорию в соответствии с санитарными требованиями | постоянно | Набиев Н.А., старосты |
| 8. | Организация общественных работ по весенней и осенней санитарной очистке и благоустройству территорий, координация работ с ОГКУ «Центр занятости населения по г. Костроме». | 10.04-31.05. 09.09-31.10. | Набиев Н.А., , директора СДК |
| 9. | Проведение обвалки свалок мусора в с. Сандогора, п. Мисково, д.Ямково | до 15.05. | Набиев Н.А. |
| 10. | Привлечение учащихся МКОУ Мисковской средней общеобразовательной школы к уборке от мусора берегов р. Кострома, р. Меза, р. Андоба | после паводка | Набиев Н.А., директор школы |
| 11. | Привлечение к работам по санитарной очистке и благоустройству территорий вокруг памятников погибшим в ВОВ школьников МКОУ Мисковской средней общеобразовательной школы | до 05.05. | Набиев Н.А., директор школы |
| 12. | Проведение уборки территории у памятников погибшим в ВОВ | до 05.05. | Набиев Н.А. |
| 13. | Организация и проведение контроля качества выполнения работ по весенней и осенней санитарной очистке и благоустройству предприятий, организаций и учреждений, придомовых территорий | 19.04-31.05. 09.09-31.10. | Члены организационно-контрольной комиссии |
| 14. | Проведение заседаний комиссии по координации и контролю работ по санитарной очистке и благоустройству | ежедекадно | Глава сельского поселения |
| 15. | Предоставление информации о ходе работ по санитарной очистке и благоустройству территории поселения в отдел природопользования и охраны труда администрации КМР | Ежедневно до 13-00 22.04-31.05. 09.09-01.10. | Глава сельского поселения |
| 16 | Активизация работы по составлению протоколов об административных правонарушениях в случаях совершения административных правонарушений, предусмотренных действующим законодательством, касающихся соблюдения требований санитарных правил благоустройства и обеспечения санитарного содержания территорий | постоянно | Глава с/поселения, Набиев Н.А., участковый инспектор |
| 17. | Проведение месячников сплошной дератизации | 15.04-31.05. 25.09-25.10. | Руководители муниципаль ных учреждений |
| 18. | Проведение аккарицидных обработок мест массового отдыха и пребывания населения (кладбища, скверы, детские площадки, территории школы и детского сада) | апрель-сентябрь (эпидсезон) | Глава сельского поселения, руководители муниципаль ных учреждений |
| 19. | Координация работ по борьбе с борщевиком на территории поселения | 15.04-15.06. | Глава сельского поселения, руководители учреждений, организаций, предприятий, собственники земельных участков. |
| 20. | Проведение работ по ремонту (восстановлению) и оборудованию контейнерных площадок | 15.04 -31.05. 10.09 -01.10. | Глава поселения, управляющая компания |
| 21. | Проведение ремонтных работ по восстановлению детских игровых и спортивных площадок. | 15.04 -31.05. 10.09-31.10. | Руководители ТОС, СДК |
| 22. | Обязать руководителей предприятий, организаций и учреждений своевременно проводить санитарные очистки и благоустройство подведомственных территорий | постоянно | Руководители предприятий, организаций и учреждений |

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

от 02.04.2025 №26

СОСТАВ

организационно - контрольной комиссии

по санитарной очистке и благоустройству

1. Нургазизов А.А. - Глава Сандогорского сельского поселения  - председатель   комиссии

2. Набиев Н.А. –заместитель главы Сандогорского сельского поселения

члены комиссии:

1.Комарова Л.Н.. – ведущий специалист администрации по делопроизводству

2.Степанов Д.П . – депутат Совета депутатов Сандогорского сельского поселения

3.  участковый инспектор

4.Бакалкин А.П. - мастер участка с. Сандогора - с. Фоминское МУП «Коммунсервис»

5. Касанчук О.А.  – фельдшер врачебной амбулатории

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

от 08.04.2024 г. № 27

Закрепление территорий за организациями

для проведения мероприятий по санитарной очистке и благоустройству

- Администрация Сандогорского сельского поселения

Территория: прилегающая до границы ул. Молодёжная

2.МКУК Сандогорский дом Культуры

Территория: вокруг здания по периметру на расстоянии 25м

3. Магазин «Коопторг»

Территория: до улицы Центральная

4. Сандогорская врачебная амбулатория

Территория: до объездной дороги, с торца здания – 5 м

5. Филиал ГООХ, гостиница

Территория: прилегающая по ул. Центральная

6. АО «Костромарегионторф»

Территория: бывшее здание администрации ул. Некрасова, д.3, по территории ограждения.

7. ООО «Кремь»

Территория: промзона – по ограде

8. МКОУ Мисковская средняя общеобразовательная школа

Территория: вдоль ул. Некрасова

9. Мисковский детский сад

Территория: по периметру здания до ул. Песочной

10. Магазин ООО «Микос»

Территория: по периметру здания по ул. Некрасова п.Мисково

Территория: по периметру здания по ул. Центральная с.Сандогора

11. Мисковская врачебная амбулатория

Территория: по периметру здания, по ул. Некрасова

12. Фоминский ФАП

Территория: по периметру здания

13. МКУК Мисковский сельский Дом культуры

Территория: по периметру здания до улицы Некрасова