АДМИНИСТРАЦИЯ САНДОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОСТРОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
                                         КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 июня 2025 года № 60                                                              с.Сандогора

| О внесении изменений в постановление администрации Сандогорского поселения от 07.11.2024 №78 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Сандогорского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области» |  |
| --- | --- |

В целях реализации Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Сандогорского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление от 30.05.2025 № 52 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Сандогорского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области».

- Муниципальную программу «Благоустройство территории Сандогорского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области» изложить в новой редакции согласно Приложению. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания и подлежит опубликованию.

и.о Глава администрации

Сандогорского сельского поселения                                       Н.А.Набиев

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Сандогорского сельского поселения

Костромского муниципального района

Костромской области

от 30.06.2025 № 60

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Благоустройство территории Сандогорского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области»

Паспорт муниципальной

П Р О Г Р А М М Ы

«Благоустройство территории Сандогорского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области»

| Наименование программы | Муниципальная программа «Благоустройство территории Сандогорского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области» |
| --- | --- |
| Подпрограммы | Отсутствуют |
| Разработчик программы | Администрация Сандогорского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области |
| Цель программы | Повышение уровня благоустройства территории Сандогорского сельского поселения |
| Задачи программы | 1. Организация уличного освещения Сандогорского сельского поселения; 2. Организация и содержание мест захоронения Сандогорского сельского поселения; 3. Организация озеленения территории поселения; 4. Восстановление памятников Великой Отечественной войны и создание условий по обеспечению их сохранности; 5. Выполнение работ в сфере обеспечения и улучшения эстетического состояния территории поселения, повышения комфортности условий проживания для жителей поселения 6. Создание санитарно-эпидемиологических, экологических и безопасных условий для жизни населения. |
| Перечень основных целевых показателей муниципальной программы | - Доля населённых пунктов сельского поселения, обеспеченных уличным освещением, от общего количества населённых пунктов, %; - Количество кладбищ на отмежёванных земельных участках, ед.; - Доля объектов озеленения «зелёных зон», содержащихся в нормативном состоянии, от общей доли объектов озеленения, %; - Количество отремонтированных памятников, шт.; - Доля населённых пунктов, содержащихся в нормативном состоянии, от общего количества населённых пунктов, %; - Площадь территории, подвергшейся акарицидной обработке, кв.м.; - Площадь территории, подвергшейся обработке от борщевика Сосновского, га; - Количество отловленных безнадзорных и бродячих животных, ос. |
| Исполнитель программы | Администрация Сандогорского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области |
| Срок реализации программы | 2024-2035 гг. |
| Источник финансирования программы | Средства областного бюджета, средства бюджета Сандогорского сельского поселения |
| Объем финансирования | Объем финансирования за счёт средств областного бюджета составляет: 2024 год – 81 200,00 рублей 2025 год – 45 857,00 рублей 2026 год – 45 857,00 рублей 2027 год -45 857,00 рублей 2028 год -0,00 рублей 2029 год - 0,00 рублей 2030 год - 0,00 рублей 2031 год - 0,00 рублей 2032 год - 0,00 рублей 2033 год - 0,00 рублей 2034 год - 0,00 рублей 2035 год - 0,00 рублей Объем финансирования за счёт средств местного бюджета составляет: 2024 год – 1 251 103,00 рублей 2025 год – 3 100 027,00 рублей 2026 год – 408 911,00 рублей 2027 год - 626 911,00 рублей 2028 год - 188 200 рублей 2029 год - 202 200 рублей 2030 год - 219 000 рублей 2031 год - 237 300 рублей 2032 год - 257 300 рублей 2033 год - 279 100 рублей 2034 год - 302 900 рублей 2035 год - 328 700 рублей |
| Ожидаемые и конечные результаты от реализации программы | Создание комфортных и безопасных условий проживания граждан; Развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности; Повышение степени удовлетворённости населения уровнем благоустройства; Улучшение санитарного и экологического состояния населённых пунктов. |

- Общие положения

Программа разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и конкретизирует целевые критерии развития благоустройства, повышения надёжности работы инфраструктуры поселения, обеспечение комфортных и безопасных условий проживания на  территории Сандогорского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области.

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии муниципального образования и, как следствие, повышение качества жизни населения.

Программа полностью соответствует приоритетам социально-экономического развития Сандогорского сельского поселения на среднесрочную перспективу. Реализация программы направлена на:

- создание условий для улучшения качества жизни населения;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности и сохранения окружающей среды.

- Срок реализации программы

Реализация Программы рассчитана на 2023-2035 годы.

- Источники финансирования программы

Источником финансирования Программы являются средства областного бюджета, средства бюджета Сандогорского сельского поселения.

4. Цели, задачи, целевые показатели и мероприятия по выполнению

муниципальной программы «Благоустройство территории Сандогорского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области»

| Мероприятие | Ответственный исполнитель |  | Объем финансового обеспечения по срокам исполнения, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год |
| Цель: Повышение уровня благоустройства территории Сандогорского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Организация уличного освещения Сандогорского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 1. Доля населённых пунктов сельского поселения, обеспеченных уличным освещением, от общего количества населённых пунктов, % |  |  | 35 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 |
| Оплата потреблённой электроэнергии для нужд уличного освещения | Администрация Сандогорского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области |  | 314 719,00 | 416 000,00 | 300 000,00 | 320 000,00 | 178200,0 | 187200,0 | 204000,0 | 222300,0 | 242300,0 | 264100,0 | 287900,0 | 313700,0 |
| Расходы, связанные с модернизацией уличного освещения, в т. числе его капитальный ремонт | Администрация Сандогорского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области |  | 300 000,00 | 1 279 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы, связанные с текущим ремонтом уличного освещения | Администрация Сандогорского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 2. Организация и содержание мест захоронения Сандогорского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 2. Количество кладбищ на отмежёванных земельных участках, ед. |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Задача 3. Организация озеленения территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 3. Доля объектов озеленения «зелёных зон», содержащихся в нормативном состоянии, от общей доли объектов озеленения, % |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Окос территории | Администрация Сандогорского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области |  | - | 405 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение ГСМ для покоса травы | Администрация Сандогорского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области |  | - | 20 000,00 | 5 000,00 | 20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Задача 4. Восстановление памятников Великой Отечественной войны и создание условий по обеспечению их сохранности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 4. Количество отремонтированных памятников, ед. |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Задача 5. Выполнение работ в сфере обеспечения и улучшения эстетического состояния территории поселения, повышения комфортности условий проживания для жителей поселения |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| Целевой показатель 5. Доля населённых пунктов, содержащихся в нормативном состоянии, от общего количества населённых пунктов, % |  |  | 30 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 |
| Уборка территории поселения | Администрация Сандогорского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области |  | 330 800,00 | 398 120,00 | 50 000,0 | 60 000,0 | 10 000,00 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 |
| Спил деревьев на территории Сандогорского сельского поселения | Администрация Сандогорского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области |  | 0,00 | 285 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оплата кредиторской задолженности прошлых лет | Администрация Сандогорского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области |  | 172 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Целевой показатель 6. Количество созданных контейнерных площадок, ед. (Приложение) |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Создание контейнерных площадок | Администрация Сандогорского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области |  | 130 000,00 | 265 000,00 | 0,00 | 25 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 6. Создание санитарно-эпидемиологических, экологических и безопасных условий для жизни населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 6. Площадь территории, подвергшейся акарицидной обработке, кв.м. |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Целевой показатель 7. Площадь территории, подвергшейся обработке от борщевика Сосновского, га |  |  | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Областной бюджет | Администрация Сандогорского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области |  | 81 200,00 | 45 857,00 | 45 857,00 | 45 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Сандогорского сельского поселения | Администрация Сандогорского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области |  | 3 384,00 | 1 911,00 | 1 911,00 | 1 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проведение акарицидной обработки | Администрация Сандогорского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области |  | 0,00 | 29 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Целевой показатель 6. Количество отловленных безнадзорных и бродячих животных, ос. |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отлов безнадзорных и бродячих животных |  | Администрация Сандогорского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

5. Объемы и источник финансирования программы

| Источник финансирования | Объем финансирования Программы, руб. |
| --- | --- |
| Бюджет Сандогорского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области | Объем финансирования за счёт средств местного бюджета составляет: 2024 год – 1 251 103,00 рублей 2025 год – 3 100 027,00 рублей 2026 год – 408 911,00 рублей 2027 год - 626 911,00 рублей 2028 год - 188 200 рублей 2029 год - 202 200 рублей 2030 год - 219 000 рублей 2031 год - 237 300 рублей 2032 год - 257 300 рублей 2033 год - 279 100 рублей 2034 год - 302 900 рублей 2035 год - 328 700 рублей |
| Средства областного бюджета | 2024 год – 81 200,00 рублей 2025 год – 45 857,00 рублей 2026 год – 45 857,00 рублей 2027 год -45 857,00 рублей 2028 год -0,00 рублей 2029 год - 0,00 рублей 2030 год - 0,00 рублей 2031 год - 0,00 рублей 2032 год - 0,00 рублей 2033 год - 0,00 рублей 2034 год - 0,00 рублей 2035 год - 0,00 рублей |

Объем финансирования Программы по мероприятиям подлежит уточнению при формировании бюджета Сандогорского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области на соответствующий финансовый год.

6. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Реализация Программы  обеспечит:

- Создание комфортных и безопасных условий проживания граждан;

- Повышение уровня благоустройства территории администрации Сандогорского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области;

- Развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности;

- Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;

- Улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов Сандогорского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области.

Приложение

Создание контейнерных площадок:

2024 год - д. Фефелово, д. Шода