АДМИНИСТРАЦИЯ САНДОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОСТРОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«10» апреля 2025 года                        №30                                    с.Сандогора

О разработке проекта актуализированной

схемы водоснабжения и водоотведения

Сандогорского сельского поселения

Костромского муниципального района

Костромской области на 2026 год.

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. N 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» руководствуясь Уставом муниципальное образования Сандогорское сельское поселение костромского муниципального района Костромской области.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разработать проект актуализированной Схемы водоснабжения и водоотведения Сандогорского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области на 2026 год (далее–проект актуализированной Схемы водоснабжения и водоотведения).

2. Утвердить график мероприятий по разработке и утверждению проекта актуализированной Схемы водоснабжения и водоотведения (прилагается).

3. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы по разработке и утверждению проекта актуализированной Схемы водоснабжения и водоотведения (прилагается).

4. Разместить на официальном сайте Администрации Сандогорского сельского поселения уведомление о начале разработки проекта актуализированной Схемы водоснабжения и водоотведения с указанием на страницу официального сайта Администрации Сандогорского сельского поселения, на которой размещена действующая Схемы водоснабжения и водоотведения Сандогорского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области.

5. Рабочей группе по разработке и утверждению проекта актуализированной Схемы теплоснабжения обеспечить сбор исходных данных для разработки проекта актуализированной Схемы водоснабжения и водоотведения, предусмотренных постановлением Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. N 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Сандогорского сельского поселения                                     А.А.Нургазизов

Утвержден

постановлением

Администрации Сандогорского

сельского поселения

от 10.04.2025 г. №30

ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ

по разработке и утверждению проекта актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения Сандогорского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области на 2026 год

| № | Мероприятия | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принятие решение о разработке проекта актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения | До 15.08.2025 | Заместитель главы Сандогорского сельского поселения – Н.А.Набиев |
| 2 | Размещение на официальном сайте Администрации Сандогорского сельского поселения уведомления о начале разработки проекта актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения с указанием на страницу официального сайта, на котором размещена действующая схема водоснабжения и водоотведения | В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о разработке проекта актуализированной схемы теплоснабжения | Заместитель главы Сандогорского сельского поселения – Н.А. Набиев |
| 3 | Сбор исходных данных для разработки проекта актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения | До 25.08.2025 | Заместитель главы Сандогорского сельского поселения – Н.А. Набиев |
| 4 | Разработка проекта актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения | До 25.09.2025 | Заместитель главы Сандогорского сельского поселения – Н.А. Набиев |
| 5 | Размещение проекта актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения на официальном сайте Администрации Сандогорского сельского поселения, опубликование сведений о размещении проекта актуализированной схемы теплоснабжения на официальном сайте Администрации Сандогорского сельского поселения и в общественно-политической газете «Апраксинский вестник» | В течение 15 календарных дней со дня завершения разработки проекта актуализированной схемы теплоснабжения | Заместитель главы Сандогорского сельского поселения – Н.А. Набиев |
| 6 | Сбор замечаний и предложений к проекту актуализированной схемы теплоснабжения | Не менее 20 и более 30 календарных дней со дня размещения соответствующего проекта | Заместитель главы Сандогорского сельского поселения – Н.А Набиев |
| 7 | Принятие решения о проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта актуализированной схемы теплоснабжения, размещение на официальном сайте Администрации Сандогорского сельского поселения решения о проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта актуализированной схемы теплоснабжения, замечаний и предложений по проекту актуализированной схемы теплоснабжения | В течение 3 рабочих дней со дня окончания срока сбора замечаний и предложений к проекту актуализированной схемы теплоснабжения | Заместитель главы Сандогорского сельского поселения – Н.А. Набиев |
| 8 | Проведение публичных слушаний по рассмотрению проекта актуализированной схемы теплоснабжения | Не позднее 15 календарных дней со дня окончания срока сбора замечаний и предложений | Заместитель главы Сандогорского сельского поселения – Н.А Набиев |
| 9 | Опубликование протокола и заключения по результатам публичных слушаний на официальном сайте Администрации Сандогорского сельского поселения | В течение 3 рабочих дней со дня проведения собрания участников публичных слушаний | Ведущий специалист – Н.В. Шарагина |
| 10 | Принятие решения об утверждении проекта актуализированной схемы теплоснабжения, размещение на официальном сайте Администрации Сандогорского сельского поселения утвержденного проекта актуализированной схемы теплоснабжения совместно с решением об утверждении | В течение 7 рабочих дней со дня размещения протокола на официальном сайте | Глава Администрации Костромского муниципального района |

Утвержден

постановлением

Администрации Сандогорского

сельского поселения

от 20.08.2025 г. № 74

СОСТАВ

рабочей группы по разработке и утверждению проекта

актуализированной Схемы теплоснабжения Апраксинского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области

на 2025 год

1. Набиев Наби Ахмедович – заместитель главы Сандогорского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области.

2. Бакалкин Александр Павлович – депутат Совета депутатов Сандогорского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области.

3. Шарагина Наталия Владимировна – ведущий специалист Сандогорского сельского поселения